|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uppgift | Tidsåtgång/ Person tilldelad (färg) | Status /  person som slutfört uppgiften (Färg) |
| 1. Skapa IItem | 5 min | klart |
| 1. Skapa mappen Entities | 1 min | Klart |
| * 1. Skapa Genre | 5min | Klart |
| * 1. Skapa Video | 5 min | Klart |
| * 1. Skapa Customer | 5 min | Klart |
| * 1. Skapa VideoBooking | 5 min | Klart |
| 1. Skapa och fyll klassen TestData, i mappen DataSource i DataLayer projektet | 40 min | Klart Viktig Rättelse: Innehållet i TestData ska flyttas till Database-klassen.  Database-klassen kommer alltså att innehålla **BÅDE** metoderna, **OCH** datan själv.  Se överst på sidan 6 i dokumentet. |
| 1. Skapa mappen Exceptions | 1 min | klart |
| * 1. Skapa VideoRentalException | 20 min | Påbörjat  Saknas:  Implementera VideoRentalException |
| 1. Skapa IRentalBase | 10 min | klart |
| * 1. Definiera alla Get, Add, Delete och Update metoder | --- | Saknas:  AddGenre,  AddVideoBooking,  UpdateGenre,  UpdateVideoBooking  DeleteGenre,  DeleteVideoBooking  GetVideoBookings  Övrigt: |
| 1. Skapa IDatabase (ärver från IRentalBase) | 5 min | klart |
| * 1. Skapa Database ärver från IDatabase | 5 min | klart |
| 1. Skapa IDataLayer (ärver från IRentalBase) | 5 min | klart |
| * 1. Skapa Booking ärver från IDataLayer | 5 min | Johannis skapade filen, Daniel flyttade den till ett nytt projekt |
| 1. Fixa hela GUI’t | 45 min | Mohamed fixade sida 1 och 2, Daniel sida 3 |
| * 1. Se instruktionsfilen |  |  |
| 1. Implementera metoderna definierade i interfacen (IRentalBase + ev. metoder i IDatabase/IDataLayer). Börja med Database, och sedan med Booking, sedan i Form | 3 h |  |
| * 1. AddXXX | Bagher |  |
| * + 1. AddGenre | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. AddVideo | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. AddCustomer | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. AddVideoBooking | 30 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * 1. DeleteXXX | Mohamed |  |
| * + 1. DeleteGenre | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. DeleteVideo | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. DeleteCustomer | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. DeleteVideoBooking | 30 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * 1. UpdateXXX | Daniel |  |
| * + 1. UpdateGenre | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. UpdateVideo | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. UpdateCustomer | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. UpdateVideoBooking | 30 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * 1. GetItem | Ehsan |  |
| * 1. GetXXX | Joannis |  |
| * + 1. GetGenre | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. GetVideo | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. GetCustomer | 20 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| * + 1. GetVideoBooking | 30 min |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Skapa metoden RentVideo(IItem item) i Database-klassen, Booking och Form | 2 h |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |
| 1. Skapa metoden ReturnVideo(IItem item) i Database-klassen | 3 h |  |
| * + - 1. Database |  |  |
| * + - 1. Booking |  |  |
| * + - 1. Form (GUI) |  |  |

Daniel, Ehsan, Joannis, Mohamed, Bagher